## Slide 1
Préparer l’épreuve orale E51
2. Le projet et l’épreuve en 4 étapes
Étape 2 – Réaliser le projet
Cette étape se déroule dans l’entreprise pendant le stage ou l’alternance.
Elle s’organise en 4 phases, qui seront décrites ou utilisées dans le dossier d’examen et les annexes et lors de l’épreuve.
4 phases
Analyser l’existant
Proposer des solutions
Préparer le projet
Décrire les activités réalisées

## Slide 2
Étape 2 – Réaliser le projet
Phase 1
Préparer le projet
Identifier le projet et ses causes : Un projet naît d’un constat, d’un problème, d’un besoin et s’enracine dans un diagnostic. La justification du projet est la première marque de son sérieux.
Le DUS n’est pas à jour, le taux d’accident du travail augmente, la gestion des déchets est imparfaite, obtenir un label ou une certification.
Définir les objectifs à atteindre (quantitatif et qualitatif), les résultats attendus et présenter le projet en une ou deux phrases. Chiffrer les objectifs et les résultats attendus.
Le DUS est à jour, les causes des accidents du travail sont solutionnées, la gestion des déchets est organisée, le dossier de demande de label est déposé…)..
Relier le projet a une activité du domaine D2 de gestion des risques.

## Slide 3
Étape 2 – Réaliser le projet
Phase 2. Analyser l’existant (moyens et contraintes)
L’analyse de l’existant doit permettre de comprendre les causes des problèmes.
L’étude consiste à analyser le contexte initial du projet et à en identifier
les forces et les faiblesses :
juridiques, techniques, commerciales, financières, humaines et organisationnelles.
La compétence de l’étudiant est évaluée à sa méthode de travail autant qu’à ses résultats, en partant du principe suivant :
Une bonne méthode aboutit à de bons résultats.

## Slide 4
Étape 2 – Réaliser le projet
Phase 2
Analyser l’existant
moyens et contraintes
Identifier les moyens mis en œuvre
La méthodologie de résolution de problèmes et les outils d’analyse adaptés utilisés :
enquête, arbre des causes, Ishikawa, Pareto, tableau multicritères, schéma d’ordonnancement, répartition des tâches, liste de contrôles, etc.
Selon la nature du projet, les domaines : commercial, financier, comptable, juridique, technique ou humain sont plus ou moins approfondis.
Identifier les contraintes
Ce sont les limites à respecter pour pouvoir proposer des solutions réalistes.
Elles sont commerciales, financières, juridiques, techniques, humaines, organisationnelles.

## Slide 5
Étape 2 – Réaliser le projet pendant le stage
Phase 3. Proposer des solutions
Énoncer les solutions possibles puis la solution retenue
L’étude doit aboutir à un choix de solutions possibles, parmi lesquelles l’étudiant retiendra la ou les solutions les plus pertinentes.
Ce choix doit être argumenté.
La solution retenue ne doit pas forcément être mise en œuvre, mais doit au minimum faire l’objet d’un plan d’action.

## Slide 6
Étape 2 – Réaliser le projet pendant le stage
Phase 3. Proposer des solutions
Énoncer les solutions possibles puis la solution retenue
Le plan d’action doit préciser les éléments suivants
- Essais : ils permettent de vérifier la qualité des solutions. Tous les documents doivent être conservés est mis en annexe du dossier pour être montrés au jury en cas de demande.
- Programme d'action : planifier la mise en route, de même que l'information et la formation éventuelle des personnes concernées par la mise en œuvre des solutions proposées.
- Contrôles : prévoir des contrôles. Toute modification doit faire l'objet d'une évaluation, pour vérifier les dysfonctionnements et procéder aux ajustements nécessaires (information, formation…).

## Slide 7
Étape 2 – Réaliser le projet pendant le stage
Phase 3. Proposer des solutions
Prévoir un plan d’action
Le planning d’ordonnancement précise les actions à mettre en œuvre, leurs antériorités, leurs durées et les dates butoirs. Ce travail peut recourir à un outil de planification des tâches (Microsoft Project ou GanttProject). (Cette applications est rendues obligatoire par le référentiel de même qu’Excel.)
Évaluer les résultats
Le démarrage de l’activité impose la mise en place d’outils de contrôle (tableau de bord) et de prévision rigoureuse. L’organisation doit être actualisée régulièrement.

## Slide 8
Étape 2 – Réaliser le projet pendant le stage
Phase 4. Décrire les activités réalisées
L’étudiant doit expliquer, justifier et prouver les tâches réalisées.
Les tâches sont listées de façon chronologique et thématique.
Ce descriptif doit être présent dans le rapport de 12 pages remis à l’examen.
Elles peuvent être présentées à l’aide d’une application de planification des tâches, (Microsoft Project ou GanttProject).
Tous les documents conçus dans le cadre du projet doivent être mis en annexe afin de pouvoir être montrés le jour de l’épreuve. Ils prouvent ce que vous avez fait et ce que vous dites.
Le projet doit obligatoirement mettre en œuvre un gestionnaire de projet et un tableur.