## Slide 1
Chap. 4 . L’amélioration de l’organisation administrative
6. Informatiser un service
L'informatisation d'un service est un processus complexe
qui doit suivre une méthodologie rigoureuse et tenir compte
des besoins des utilisateurs,
des contraintes techniques
des objectifs de l'organisation.
La méthodologie se déroule en plusieurs phases.

## Slide 2
Chap. 4 . L’amélioration de l’organisation administrative
6. Informatiser un service
Phases | Tâches à réaliser
Préparation du projet | Cette phase consiste à définir les objectifs à atteindre, son périmètre et son budget. Il est important à ce stade d'identifier les personnes concernées par l’informatisation et de les intégrer dans l’équipe en charge du pilotage du projet.
Étude des besoins et de l’existant | Cette phase consiste de comprendre les besoins des utilisateurs et de l'organisation. Il est important d’associer les personnes concernées à ce travail. C’est une condition de la réussite. Elle se compose de plusieurs étapes : L’analyse de l'existant consiste à comprendre le fonctionnement actuel du service, en termes de processus, de ressources, etc. L’informatisation a souvent pour objectif d’améliorer un existant, il est donc important d’identifier les lacunes actuelles du système. L’analyse des besoins consiste à recueillir les besoins et les attentes des utilisateurs, en termes de fonctionnalités, de performances, de sécurité, etc.

## Slide 3
Phases | Tâches à réaliser
Conception du projet | Cette phase consiste à définir l'architecture matériel et logiciel du système d'information à mettre en place, en tenant compte des besoins identifiés et des contraintes techniques. Elle se compose de plusieurs étapes : La spécification des besoins consiste à rédiger un cahier des charges qui décrit les fonctionnalités et les performances attendues du système. La recherche de solutions consiste à proposer des solutions techniques et organisationnelles (logiciels, matériel, réseaux…) qui répondent aux besoins et contraintes identifiés.
Mise en œuvre, test et formation | Cette phase consiste à mettre en œuvre la solution retenue. Elle se compose de plusieurs étapes : La mise en œuvre des logiciels consiste à acheter et installer les logiciels nécessaires au fonctionnement du système. L’intégration consiste à adapter les logiciels aux autres applications et aux besoins des utilisateurs. Ce travail doit être réalisé en accord avec les futurs utilisateurs. Les tests permettent de s'assurer que la solution répond aux besoins et aux exigences. La formation des utilisateurs est indispensable à l'utilisation du système. La mise en production consiste à déployer le système auprès des utilisateurs de façon définitive
Suivi | Le suivi consiste à surveiller le fonctionnement du système et à apporter des corrections ou des améliorations si nécessaire. Il s'agit de suivre l'utilisation du système par les utilisateurs, d’en analyser les performances et d'apporter des améliorations, en fonction des besoins des utilisateurs.

## Slide 4
Chap. 4 . L’amélioration de l’organisation administrative
6. Informatiser un service
Voici quelques conseils pour réussir l'informatisation d'un service :
Communiquer en permanence avec les utilisateurs : il est important de les impliquer dans le projet et de les tenir informés de son avancement.
Être flexible : il est important d'être prêt à adapter le projet en fonction des besoins et des contraintes qui peuvent apparaître.
Anticiper les risques : il est important d'identifier les risques potentiels et de mettre en place des mesures de migration.