## Slide 1: Chap. 5 – La planification des activités et des prestations
Problématique
De nombreuses activités professionnelles exigent une planification des tâches.
Organiser un chantier, un déplacement, un salon, des formations…
Cette tâche dépend du contexte, des échéances, des ressources, des contraintes, des outils disponibles...
C’est un processus dynamique qui nécessite une attention
constante pour s'adapter aux évolutions et aux circonstances
changeantes afin d’atteindre les objectifs fixés.
La planification des activités exige une bonne compréhension des problèmes et des objectifs à atteindre. Cette capacité à bien gérer le temps est une composante importante de l’efficacité d’une personne et d’un service.

## Slide 2: Chap. 5 – La planification des activités et des prestations
Problématique
Cette maîtrise consiste définir les objectifs à atteindre puis à lister de façon exhaustive les tâches à réaliser, à identifier :
les contraintes de temps, de ressources,
environnementales et réglementaires
puis à les ordonnancer de façon rationnelle tout en respectant
les contraintes d’antériorités des tâches interdépendantes
et les contraintes de ressources.
Méthodologie
1 - Définir les objectifs clairs et mesurables
3 - Lister les contraintes de temps, de ressources, environnementales, règlementaires...
4 - Ordonnancer les tâches
5 - Utiliser un outil de planification
2 - Lister les tâches à réaliser de façon exhaustive
6 - Contôler le déroulement du plan